1A – D4 T. Informatika

Nama Anggota : - Afif Rana

- M. Naufal

- Ilham Gibran

- Rizki Afrizal

Timeline Kegiatan

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Rencana | | Realisasi | |
|  | | 25 April 2018 | Mengumpulkan Data |
| Membuat Class – class yang dibutuhkan |
| Mencoba menampilkan data |
| Sampai dengan 2 Mei 2018 | Merancang tampilan program (console) | 30 April 2018 | Menyelesaikan fitur filter dan search |
| Membuat proses transaksi | 1 Mei 2018 | Menyelesaikan proses transaksi |
| Membuat fitur filter | 2 Mei 2018 | Merapikan tampilan console |
| Membuat fitur search untuk barang |  | |

Progress

Sampai hari ini, hampir semua target terpenuhi. Yang belum selesai hari ini : belum bisa menyimpan list buku – buku yang sudah dibeli (detail transaksi) ke dalam file excel.

Fitur yang diminta :  
 - menampilkan produk (100%)  
 - menampilkan produk dengan filter (100%)  
 - mencari produk (100%)  
 - melakukan transaksi pembayaran (90%)